江苏航运职业技术学院

轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务招标文件

项目编号 ：HYZB20240729064

招标方：江苏航运职业技术学院

日   期：2024年7月29日

轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务

根据江苏航运职业技术学院采购管理的有关规定，现对轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务进行公开招标，欢迎符合本次招标要求的轨道交通监理服务商前来投标。

第一部分 招标公告

- 项目名称：轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务

- 项目编号：HYZB20240729064

- 采购预算：40万元

- 采购需求：

| 序号 | 标项名称 | 内容 | 预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务 | 开展列车驾驶培训系统、车站控制培训系统、OCC调度培训系统、车辆专业培训系统、信号专业培训系统、练兵线、可移动列车、文化建设9类设备出厂验收、储运、安装及调试、验收阶段各关键环节监理服务。 | 40 |

五、招标方式：采取公开招标的方式，招标文件自行下载。

六、投标人资质要求

（一）投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，能提供 合格服务的企业法人；

（二）投标人须具备合格有效的营业执照或法人证书、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证（三证合一仅提供营业执照）；

（三）投标人能提供相应的技术及优质的服务，具有良好的财务状况和商业信誉；

（四）提供投标人未被列入“失信执行人或重大税收违法当事人”名录的材料。（在“信用中国”网站查询后打印）

（五）本次招标不接受联合体投标。

七、投标地点：

送达地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

邮寄地址：江苏航运职业技术学院（江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号）崇德楼217室资产管理中心。

八、截标时间：2024年08月20日09时:30分

投标人都必须在规定的截标时间前，将符合要求的投标文件送至或寄至（以标书到达时间为准）招标人。

九、联系方式：

徐老师0513-85965576

黄老师0513-85960860（资产管理中心）

十、纪检监察：

电话：0513-85965510，举报邮箱：jjjc@jssc.edu.cn。

十一、开标时间：2024年08月20日09时:30分

十二、开标地点：江苏航运职业技术学院西大门外北侧创业园南楼一楼评标室。

十三、投标须知及投标文件说明

（一）投标文件的基本要求

1.投标文件编制

（1）所有复印件、扫描件等资料须加盖公章，并入册。

（2）所有文件资料需装订成册，列出内容目录，并标清各项页码索引。

（3）投标文件中资格审查部分、技术响应部分、商务报价部分应分开编制、装订。资格审查部分、技术响应部分一正肆副，商务报价部分一正。在每一份投标文件上要明确标注投标人全称，“正本”、“副本”字样。

（4）投标文件正本须打印并由投标人的法定代表人或授权人签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

2.投标文件的密封及标记

（1）投标人应将资格审查部分、技术响应部分正本和副本分类密封。

（2）投标人应将商务标一份须单独密封，不得出现于技术标中。

（3）密封后应标明招标文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

（二）投标文件的组成

1.资格审查资料部分

必须有的资料包括：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

2.技术响应部分

综合实力（说明社会信誉及业内影响、企业规模、履约能力等）、具有城市轨道交通设备监理类似业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、监理工作方案、质量及进度控制措施、服务承诺。

3.商务报价部分

（1）投标人报价为与本项目监理服务相关的全部费用。

（2）一个标的只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

（3）商务标报价清单。

（4）提供增值税专用发票。

| 序号 | 类别 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |

十四、服务费用支付

支付方式：分阶段支付。本项目监理费用分三个阶段进行支付。

（1）第一次支付：在合同签订后30日内，支付本合同总价的10%；

（2）第二次支付：完成所有9类培训系统设备从出厂到运输现场全过程监理，包含但不限于出厂验收、运输等监理服务，并获得招标单位认可后，30日内支付本合同总价的50%；

（3）第三次支付：完成所有9类培训系统设备调试、单体分项检验和设备运行检验过程的监理服务，协助招标人完成最终验收（不包含设备质保期），并获得招标单位认可后，30日内支付本合同总价的40%。

十五、服务期限

自服务范围9类设备出厂验收之日起至项目最终验收（完成设备运行检验）之日止，不含设备质保期。

十六、履约保证金

在合同签订前，中标单位应提供合同总价10%的履约保证金，按采购方要求汇至指定账户（开户行：中国建设银行南通经济技术开发区支行，帐号： 32001642336052515609，统一社会信用代码：123200004660042577），履约保证金在项目最终验收合格，无息退还合同总价5%的履约保证金，项目运行满1年且无问题后一次性（无息）退还合同总价5%的履约保证金。

第二部分  招标项目要求

一、项目概况及总体要求

1. 项目概况

江苏航运职业技术学院已建一幢地上四层、地下一层的产学研用房，总建筑面积约1.3万平。轨道交通产教融合实训基地，可以开展轨道交通各专业实践教学、企业职工技能提升、职业技能鉴定等。轨道交通产教融合实训基地内设城轨驾驶分中心、城轨车辆分中心、城轨机电中心、车站值班员培训中心、城轨通信设备分中心、供配电分中心，城轨超声波探伤检测分中心、0CC调度分中心等8个分中心,各分中心实训系统要贴近实战、实景、实效，能实现轨道运营管理、机电、通信、信号、车辆、工程等专业教学、科研设备联动联调，同时具备应急安全、联合演练、比赛训练等综台实训功能。

2.投标人一旦参与本次投标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均需在截标日期三天前以书面形式提出。

3.投标方须对所投方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，中标人应承担相应后果，并负责赔偿。中标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

二、监理工作范围及内容

1.工作范围

列车驾驶培训系统、车站控制培训系统、OCC调度培训系统、车辆专业培训系统、信号专业培训系统、练兵线、可移动列车、文化建设9类设备监理服务。

2.监理工作目标

为使监理工作完全达到江苏航运职业技术学院轨道交通产教融合实训基地项目监理服务合同的要求，在保证监理工作系统化、规范化、程序化的同时严格督促供应商履约，实现实训培训系统按预期的质量、工期、投资控制目标，使项目取得满意成果。

3.监理工作内容

投标人提供从实训培训系统设备出厂验收、运输、安装、调试、单体分项检验和设备运行检验过程的监理服务，协助招标人完成最终验收（不包含设备质保期）。

（1）设备出厂验收阶段监理工作要点：

审核供应商资质文件，包括但不限于：

1）营业执照：营业范围；

2）资质证书：特种作业人员、检测人员等专业人员资质证书有效期；

3）企业质保体系证明材料：质量管理体系认证证书有效期；

4）从事特殊专业许可证明：特殊专业的许可证明；

审核设备制造相关文件，包括但不限于：

1）审查设备制造的技术要求、工艺要求；

2）审查检验、试验设备检定日期及校准状态；

3）审查设备出厂验收测试大纲；

4）审查设备主要原材料的质量证明文件；

5）审查设备的出厂测试报告和第三方检测报告。

（2）设备储运监理工作要点：

包装和运输包括但不限于：

1）审查设备运输、吊装方案；

设备储存包括但不限于：

1） 检查储存场地的消防安全标志、防火器材及其他消防设施的配备；

2） 检查存储材料、构配件及设备的堆放；

3） 审查设备开箱记录。

（3）设备安装阶段监理工作要点：

施工准备阶段包括但不限于：

1）审查施工组织设计及（专项）施工方案；

2）审查材料、构配件、设备的质量证明文件；

3）审查需要定期检定的计量器具的检定文件；

4）审查内部、外部接口文件；

5）审查单位资质、管理人员及特种作业人员的资格；

6）审查现场质量管理制度、质量检验制度、质量责任制度等相关文件。

设备安装包括但不限于：

1）检查设备的安装位置及方式；

2）检查设备电路插板的规格、数量和安装位置；

3）检查接地排安装方式；

4）检查电源系统接地保护或接零保护及标识；

5）检查管线敷设、防水防腐处理以及封堵及电气联通；

6）检查设备配线的走向路由、布线方式、布线工艺。

（4）设备调试阶段监理工作要点：

1）审查被监理单位提交的设备调试技术方案和措施（包括设备调试所依据的技术标准及验收规范，关键件、关键工序的调试工艺措施）,审查其技术可行性、安全可靠性，并提出审查意见；审查设备调试工作的安全生产措施和安全防范应急措施；审查设备调试的工艺规范；

2）检查被监理单位报送的主要材料及其质量证明资料；

3）审核设备调试用的机具、设备和装置的有效性和适用性；

4）督促参与各方做好各设备系统调试的准备工作，并跟踪监督检查安装调试单位进行设备调试；

5）确认设备局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求；

6）对单机设备和成套设备的调试过程进行见证；

7）审核设备调试记录；

8）检查调试中的不安全因素，发现问题及时督促被监理单位和有关方解决；

9）参与设备单体分项检验与设备的运行检验；

（5）设备验收阶段监理工作要点：

1）审查设备调试和运行试验报告，监理单位协助招标人组织设备最终验收；

2）审查被监理单位提交的最终验报审表及最终资料，参加业主单位组织的最终验收。

4.会议、文件的管理工作

由监理单位负责召集、组织监理例会、专题例会，负责监理有关文件的整理存档工作。在项目合同完成前将有关文件（原件）完整的提供给业主；

建立健全监理例会制度，并报业主确认，由业主，监理单位和设备总包及必要的供货方参加。

5.需交付的监理文件

需交付的监理文件包含但不限于如下内容：

设备供应商质量体系审查报告

设备出厂验收报告（与业主、设备总包联签）

大型设备吊装方案审查（与业主、设备总包联签）

开箱检查报告（与业主、设备总包联签）

开工令

施工组织方案审查报告

现场原材料审查报告

计量器具的审查报告

特种作业人员资质审查报告

现场质量管理体系审查报告

安全监理报告

监理月报

监理例会纪要

监理专题会纪要

列车驾驶培训系统调试审查报告

车站控制培训系统调试审查报告

OCC调度培训系统调试审查报告

车辆专业实训设备调试审查报告

信号专业实训设备调试审查报告

机电专业实训设备调试审查报告

练兵线系统调试审查报告

可移动列车调试审查报告

联调阶段工作报告

文化建设咨询意见报告

设备调试和运行试验报告（与设备总包联签）

最终验收报告（与业主、设备总包联签）

三、人员要求

| 序号 | 岗位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 本科以上，中级职称以上，轨道交通设备类相关领域工作经验5年以上，需提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的2024年1月至7月任意一个月社保证明。 |
| 2 | 专家 | 3 | 本科以上，中级职称以上，车辆、信号、运营专家，轨道交通设备类相关领域工作经验8年以上。 |
| 3 | 监理员 | 1 | 大专以上，轨道交通设备类监理相关领域工作经验1年以上，需提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的2024年1月至7月任意一个月社保证明。 |

注： 1）根据项目进度，项目关键节点派遣车辆、信号、运营相关专家现场参会；

2）本项目需配置常驻人员2人；

3）项目人员具有良好的沟通协调能力。

4）投标企业提供的项目负责人、专家、监理员，必须与合同履行阶段一致且不得随意更换，否则视为违约。不一致的或每随意更换一次向甲方支付违约金2万元/人。

第三部分  开标和评标

- 一、招标人组织开标。

二、评标小组由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

- 三、对投标文件的审查及相应的规定

开标后，评标小组将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

四、投标文件的澄清

1.为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标小组有权向投标人质疑，投标人法人或被委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2.重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.开标程序：资格评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人。

2.评标办法：综合评分法，评标小组对各单位资质、信誉、技术功能和价格等进行综合评审。在满足投标人资质要求前提下，对投标人的技术标和商务标进行综合评审，以总得分最高的投标人作为中标候选人，中标候选人的报价为中标价。投标人总得分为技术标、商务标评分之和。本次评标，技术标满分60分，商务标满分40分，总分值为100分。

- 技术标评分要点如下：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 3分 | 1、投标人应具有营业执照。（提供证书复印件加盖投标人公章） 2、投标人应具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，有1个得1分，满分3分，不提供不得分，响应文件中提供证书复印件并加盖公章。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 3 |
| 2 | 设备监理 类似业绩 15分 | 1、提供类似采购本项目招标范围或城市轨道交通车辆、信号、综合监控内设备监理标业绩或城市轨道交通场段工艺设备监理标业绩，合同或工作阶段证明材料，有1个得2分，最多得10分； 2、提供城市轨道交通其他设备监理标业绩，合同或工作阶段证明材料，有1个得1分，最多得5分； 3、无上述业绩得0分。 注：同一个业绩不累计得分。 | 15 |
| 3 | 服务方案 18分 | 投标人按招标文件要求提供监理响应方案，需至少包含列车驾驶培训系统、车站控制培训系统、OCC调度培训系统、车辆专业培训系统、信号专业培训系统、练兵线、可移动列车、文化建设9类设备监理服务。评委根据监理方案的科学性、全面性、合理性及可行性等方面评分，包括完整的监理实施流程，具体监理方案等内容，是否满足招标文件要求，且服务合理。 1、方案全面、内容完善、可行性强得（13-18）分； 2、方案较全面、内容较完善、可行性较高得（7-12）分； 3、方案内容一般、可行性较差的得（0-6）分； 4、未提供或不满足招标文件要求的不得分。 | 18 |
| 4 | 服务机构设置、岗位职责、人员配置15分 | 1、投标企业提供监理机构的人员配置、岗位、职责明确的得分（11-15）； 2、投标企业提供监理机构的配置基本满足项目要求（6-10）； 3、部分有欠缺（0-5）。 注：项目负责人、监理员两类人员，需提供社保机构出具的投标人为以上人员缴纳的2024年1月至7月任意一个月社保证明。 | 15 |
| 5 | 合理化建议 9分 | 1、针对本项目建设特色，提供的合理化建议丰富、有针对性的得分（7-9）； 2、有合理化建议（4-6）； 3、较少建议（0-3）。 | 9 |
| 合计 |  |  | 60 |

（2）商务标评分方法如下：

商务评标基准分为40分，满足招标文件要求且有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分），其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40。采用四舍五入法，得分保留小数点后两位。

根据上述评分标准，由评委进行综合打分，总得分最高的为第一中标候选人。若总得分相同，则技术标（或商务标）得分高者，为第一中标候选人；若还是得分相同，则抽签确定第一中标候选人。

3.若第一中标候选人弃标的，则组织重新招标或顺次递。

4.评标小组完成评标工作后，形成评标记录，报学校审批后，在校园网上公示中标候选人，公示期按法定规定执行。

5.在中标结果公示期间，招标人查实第一中标候选人存在弄虚作假、影响中标结果的违法违规行为，不符合中标条件的，招标人可以根据评标小组提出的中标顺序，依次确定其他中标候选人为中标人，或依法重新招标。

6.招标人将在公示结束后的7个工作日内，向中标人发出中标通知书。

7.中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

六、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装。

七、其他注意事项

1.评标小组不向未中标人解释未中标原因，不退还投标文件。

2.若出现少于三家投标人进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

3.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担相关费用。

4.投标人不遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

5.不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

第四部分  合同文本

服 务 合 同（服务类）

乙方：                                       合同编号：

签订地点：江苏航运职业技术学院

甲方：  江苏航运职业技术学院                 签订时间：      年   月   日

（部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　项目名称：　　　　　　　　　　　　）

一、江苏航运职业技术学院 通过  自主招标        方式，确定乙方为甲方的服务商。

二、服务范围和服务期限：

服务范围：列车驾驶培训系统、车站控制培训系统、OCC调度培训系统、车辆专业培训系统、信号专业培训系统、练兵线、可移动列车、文化建设9类设备监理服务。

服务期限：自服务范围9类设备出厂验收之日起至项目最终验收（完成设备运行检验）之日止，不含设备质保期。

三、合同价格：本合同为固定总价合同，金额大写            元；小写            元。

四、质量要求：验收合格。

五、服务地点、方式： 江苏航运职业技术学院   。

六、服务费用支付

支付方式：分阶段支付。本项目监理费用分三个阶段进行支付。

（1）第一次支付：在合同签订后30日内，支付本合同总价的10%；

（2）第二次支付：完成所有9类培训系统设备从出厂到运输现场全过程监理，包含但不限于出厂验收、运输等监理服务，并获得招标单位认可后，30日内支付本合同总价的50%；

（3）第三次支付：完成所有9类培训系统设备调试、单体分项检验和设备运行检验过程的监理服务，协助招标人完成最终验收（不包含设备质保期），并获得招标单位认可后，30日内支付本合同总价的40%。

七、双方的权利和义务

（一）甲方

1、负责组织与相关方的联系，并协调与之有关的外部联系。

2、在实际工作中，甲方认为乙方应撤换或增派人员的，乙方应按甲方建议7日内作出相应调整。

3、甲方有权依据本协议对乙方服务进行检查、监督。

（二）乙方

1、严格按照本合同规定的工作范围及要求完成相关工作。

2、乙方所派技术人员应满足本项目的要求，并根据甲方及工作实施情况要求3日内到位，当甲方认为乙方现场技术人员不能适应工作需要时，乙方应7日内完成调整。

3、乙方应为所派人员办理人身意外伤害保险，乙方对所派技术人员在工作过程中的一切安全负责。

4、严格执行“诚信、守法、公正、科学”的原则，确保业务工作质量。

5、按照甲方要求配置相关人员，确保业务工作的需要。

八、违约责任

（一）乙方的责任

1、乙方的责任期即本协议规定的服务期，即本协议签订之日至双方完成全部义务后为止。

2、如果因乙方与设备生产厂串通，弄虚作假、徇私舞弊，给甲方造成经济损失，乙方应当向甲方赔偿，赔偿数额为甲方的全部损失，包括本协议履行后可以获得的利益。

3、乙方对第三方违反协议规定的质量要求和完工（交图、交货、交工）时限，不承担责任，但应承担乙方监督失职责任。乙方应严格控制，杜绝第三方质量缺陷和完工（交图、交货、交工）时限延误的事件发生，否则，乙方应承担相关的赔偿责任。

4、由于乙方严重失职造成重大质量缺陷，发生1次，赔偿额为合同总价的3%，不能弥补所造成损失的，乙方还需继续补足损失，累计发生3次，甲方有权终止本协议。

5、由于乙方监督失职造成进度及完工延期，每延误2周，误期赔偿额为合同总价的0.5%；误期赔偿额累计超过合同总价的5%时，甲方有权终止本协议并要求乙方赔偿协议解除的损失。

6、乙方或其任何人员在服务期内实施服务都必须遵守有关安全工作的法律、法规、规章及规程、贯彻“安全第一、预防为主”的方针。

（二）甲方的责任

甲方应当履行本协议约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿因此给乙方造成的直接的、有根据的经济损失。

九、主要技术人员的配备要求

1、本项目需配置常驻人员2人，至少具备1年以上轨道交通设备监理相关经验，具有良好的沟通，团结协作工作的能力；

2、乙方提供符合甲方要求的专业技术人员，并按照甲方要求根据项目进展阶段配备足够数量的人员，以保证项目顺利实施。

3、项目人员因健康状况不能胜任服务工作的，应及时告知甲方并替换相同条件的项目人员，且替换人员的资格条件不得低于相应岗位的资质要求。

十、甲乙双方因本合同或在履行本合同过程中发生的一切争议由双方当事人协商解决，

协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。

十一、合同在双方签字盖章后生效。招标文件和投标文件是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十二、本合同一式柒份。供方三份、需方肆份。

十三、其他约定事项：                                   。

十四、如有必要需用附件说明，则附件与本合同具有同等法律效力。

第五部分  投标文件格式

（封面）

采购项目

投 标 文 件

项目编号：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：                 年         月               日

一、投标声明

江苏航运职业技术学院：

(投标单位全称)授权    (姓名)    (职务)为全权代表，参加你院视觉检测技术应用赛项采购项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方愿意按照招标文件的全部要求进行投标(投标内容及价格以投标文件为准)；

2.我方完全同意放弃对招标文件有误解的辩解权利；

3.我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4.如果我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收；

5.我方同意提供按照贵方要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方选择的评标方法；

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                       邮编：

电话：                                       传真：

投标方代表姓名、职务：

投标单位名称(加盖单位公章)

日期：    年    月    日

二 、法定代表人身份证明

投标人名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：__________________________________

成立时间：       年  月  日

经营期限：__________________________________

姓    名：性别：年龄：______

职务：系：          (投标人单位名称)            的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：年月日

（粘身份证复印件）

- 三、法定代表人委托书(说明：法定代表人参加投标，不用此委托书)

江苏航运职业技术学院：

兹委托            参加贵单位组织的轨道交通产教融合实训基地项目监理服务招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。附全权代表情况：

姓名：       性别：        年龄：        职务：

电话：       传真：        邮政编码：

身份证号码：               详细通讯地址：

单位名称(公章)

法定代表人(签字)

年     月     日

（粘身份证复印件）

四、廉政承诺书

一、为了保证江苏航运职业技术学院公开招标活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学院采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受学院采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.对不良行为予以记录并公告；

4.三年内禁止参加江苏航运职业技术学院集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位（盖章）：

五、投标人资质材料

注：投标书文件清单及页码索引，投标声明、廉政承诺书、法人身份证明及身份证复印件、法人委托书及受委托人身份证复印件（如是法人投标，不用此委托书）、企业营业执照或其他许可证复印件和“投标人资质要求”中要求提供的佐证材料。

- 六、技术支持方案

- 注：综合实力（说明社会信誉、企业规模、履约能力等）、轨道交通类似设备监理业绩合同（列出使用单位联系人、联系电话、合同等）、服务范围和内容、服务方案、项目组织机构（框图）及岗位职责、服务期限以及合理化建议。

- 七、服务承诺书

根据招标文件相关要求，我方对该项目做出如下服务承诺：

1、我公司完全响应招标文件的所有条款。保证高质量完成江苏航运职业技术学院轨道交通产教融合实训基地项目监理服务要求的所有工作。

2、我公司在履行本合同义务期间，会认真、勤奋地工作，科学合理运用工程经验和技能，为业主提供与其水平相适应的优质监理服务，公正维护各方面的合法权益。

3、我公司将无条件、全面地履行该项目监理服务所有的合同条款，与贵司保持积极的沟通，随时接受委托方的检查、指导。

4、我公司未处于被取消或被暂停投标资格，未处于财产被托管、冻结或破产状态。

5、我公司承诺在本合同期内或合同终止后，不会泄露与本项目、本合同业务有关的保密资料，同时我方有义务防止第三方以任何方式通过本单位获取上述资料。

6、除做好合同约定的项目之外，在通信、信号、供电等地铁技术方面，按业主需求，我们将无保留的予以支持。

企业名称（盖章）：

法定代表人签字：

年    月   日

- 八、其他材料

- 九、商务标报价清单

| 序号 | 类别 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道交通产教融合实训基地项目设备监理服务 |  |  |
| 总计金额 大写： 小写： |  |  |  |
| 注：商务标报价清单须单独密封，不得出现于技术标中。 |  |  |  |