询价公告

根据江苏航运职业技术学院采购管理办法的有关规定，江苏航运职业技术学院_轨道交通产教融合实训基地数字化教学支持系统项目监理_项目采用询价方式采购，欢迎各潜在供应商响应。

一、采购项目名称及采购预算：

采购项目名称：轨道交通产教融合实训基地数字化教学支持系统项目监理

项目编号：HYXJ2025003

采购预算：45000元

二、供应商资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人资质类别和等级: 机电安装工程乙级及以上监理资质；持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得独立法人资格。

3、拟派驻的总监资质要求：国家注册监理工程师（注册专业为机电安装工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。

三、递交响应文件截止时间及地点

递交响应文件截止时间：2025年01月10日09时30分

递交响应文件地点：江苏航运职业技术学院西大门北侧创业园一楼评标室。

邮寄响应文件地点：江苏航运职业技术学院资产管理中心217室。

四、联系方式

采购单位名称：江苏航运职业技术学院

地址：南通开发区通盛大道185号

联系人：

资产管理中心：黄老师；电话：0513-85960860

需求部门：吕老师；电话：0513-85960813

2025年01月07日

项目需求

一、项目概况

1.项目名称：江苏航运职业技术学院轨道交通产教融合实训基地数字化教学支持系统

2.项目金额：4673258元（本项目分两个标段，标段一：1823258元；标段二：2850000元。）

3.项目类型：货物类

4.项目所属行业：工业

二、监理范围及内容

监理范围主要包括但不限于以下内容：包括工程施工准备阶段、施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系。

1、根据项目需要主持或参加专题会议；

2、协助委托人对进场的设备进行质量检验与到货验收。

3、审查项目承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

4、审查项目开工条件，对条件具备的签发开工令；

5、审查项目承包人报送的装修工程材料、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于装修工程的材料进行抽检；

6、审核项目承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

7、在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

8、验收隐蔽工程、分部分项工程；

9、审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整等事项；

10、参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

11、审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

12、编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

三、监理人员配置

| 岗位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监工程师 | 1名 | 国家注册监理工程师（注册专业为机电安装工程专业）。投标单位法人不得兼任项目总监。 |
| 专业监理工程师 | 2名 （每标段1人） | 机电安装工程专业监理工程师（提供岗位证书） |

四、付款方式：项目竣工验收合格后，支付监理费的60%，项目审计结束、监理档案移交委托人后，余款一次性付清（不计利息）。

供应商须知

一.适用范围：本次采购项目。

二.联合体：不接受联合体询价。

三.履约保证金：不收取履约保证金。

四.询价费用：不收取成交服务费，但供应商须承担参加询价有关的其他费用。

五.响应文件组成：为了方便评标，响应文件中的各项内容必须按照下列规定格式要求制作。

（一）资质部分：

1、法人身份证复印件；

2、三证合一营业执照副本（或营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本）；

3、本项目拟用监理人员一览表

（二）报价部分

1、询价报价表。

六.询价报价

（一）本项目招标控制价：45000元；

（二）询价报价包括为完成本项目所需的人力、利润、税金及其他不可预测等所有费用。

七．响应文件装订

（一）响应文件按着“响应文件组成”的顺序统一编目、编码，装订成一式三份（A4纸），响应文件所有页面必须加盖供应商公章。

（二）供应商愿意提供与本次询价有关的其他资料，可视各自的情况自行编制，规格幅面应与其他询价资料一致，附于响应文件之后，与其他询价资料页码统一编目、编码装订。

八．响应文件递交

供应商应当在询价文件要求的截止时间前，将响应文件密封、盖章送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，询价小组拒收。

九.评标办法

最低价中标法

附  件1:

询价报价表

江苏航运学院轨道交通产教融合实训基地数字化教学支持系统项目监理费             元。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

法定代表人或委托代理人联系电话：

时间：

注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。

②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。